## Slide 1: Áreas de conocimiento
Notes: Según se menciona en la guía del PMBOK existen 9 áreas con las que deberíamos estar familiarizados

## Slide 2
Project Integration Management:
Asegura que el proyecto sea adecuadamente planificado, ejecutado y controlado.
Incluye el ejercicio de un control formal de cambios en el proyecto.
Project Scope Management:
Autoriza el proyecto y desarrolla una declaración de alcance que define sus límites.
Subdivide el trabajo en componentes manejables con entregables, verifica su cumplimiento y especifica procedimientos de control de cambios de alcance.
Project Time Management: Se refiere al desarrollo de un cronograma que pueda cumplirse y al control del trabajo para asegurar su ejecución.
Aunque se menciona como "gestión del tiempo", debería llamarse más adecuadamente "gestión del cronograma".

## Slide 3
Project Cost Management: Implica estimar el costo de recursos, como personal, equipo, materiales y otros detalles de apoyo.
Después de esto, los costos se presupuestan y se siguen para mantener el proyecto dentro de ese presupuesto.
Project Quality Management: Incluye aseguramiento de calidad (planificación para cumplir con los requisitos de calidad) y control de calidad (pasos para monitorear resultados y verificar si cumplen con los requisitos).
Project Human Resources Management: Identifica personas necesarias, define roles y responsabilidades, adquiere y gestiona personas para la ejecución del proyecto.
No aborda la gestión diaria de personas, un aspecto importante que la Guía PMBOK® omite.

## Slide 4
Project Communications Management: Planifica, ejecuta y controla la adquisición y difusión de información relevante para las necesidades de todos los interesados en el proyecto.
Project Risk Management: Proceso sistemático de identificación, cuantificación, análisis y respuesta a riesgos del proyecto.
Busca maximizar eventos positivos y minimizar consecuencias adversas para los objetivos del proyecto.
Project Procurement Management: Involucra la adquisición de bienes y servicios necesarios para el proyecto.
Decisiones de adquisición, solicitudes de ofertas, selección de proveedores, administración de contratos y cierre al finalizar el trabajo.